|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Ульяновской области от 28.12.2021 N 718-П (ред. от 14.11.2024) "О некоторых мерах по обеспечению реализации на территории Ульяновской области инфраструктурного проекта" (вместе с "Детализированным перечнем мероприятий, реализуемых на территории Ульяновской области в рамках инфраструктурного проекта, отобранного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации") |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 25.02.2025 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2021 г. N 718-П

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Ульяновской области  от 24.06.2022 [N 349-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=64239&date=25.02.2025&dst=100005&field=134), от 30.11.2022 [N 708-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=66548&date=25.02.2025&dst=100005&field=134), от 17.04.2023 [N 161-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=69086&date=25.02.2025&dst=100005&field=134),  от 12.10.2023 [N 531-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=71553&date=25.02.2025&dst=100005&field=134), от 29.12.2023 [N 771-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=72848&date=25.02.2025&dst=100005&field=134), от 16.05.2024 [N 273-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=74811&date=25.02.2025&dst=100011&field=134),  от 14.11.2024 [N 651-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=77830&date=25.02.2025&dst=100005&field=134)) |  |

В соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477797&date=25.02.2025&dst=100009&field=134) предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1190 "Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов" (далее - Правила), и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.10.2021 N 729/пр "Об утверждении перечня инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Архангельской области, Брянской области, Ленинградской области, Новгородской области, Омской области, Пензенской области, Пермского края, Ульяновской области, Чеченской Республики, Чукотского автономного округа, Волгоградской области" Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый детализированный [перечень](#P50) мероприятий, реализуемых на территории Ульяновской области в рамках инфраструктурного проекта, отобранного в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477796&date=25.02.2025) Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" (далее - инфраструктурный проект, детализированный перечень соответственно).

2. Определить, что соглашение о реализации инфраструктурного проекта с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с формой, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заключается Правительством Ульяновской области.

3. Определить Министерство финансов Ульяновской области исполнительным органом Ульяновской области, уполномоченным на заключение соглашения о предоставлении бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта (далее также - инфраструктурный бюджетный кредит) с Министерством финансов Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") в соответствии с формой, определяемой Министерством финансов Российской Федерации.

(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 30.11.2022 [N 708-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=66548&date=25.02.2025&dst=100006&field=134), от 16.05.2024 [N 273-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=74811&date=25.02.2025&dst=100012&field=134))

4. Министерству промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области обеспечить:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=74811&date=25.02.2025&dst=100014&field=134) Правительства Ульяновской области от 16.05.2024 N 273-П)

1) представление Губернатором Ульяновской области сведений о реализации инфраструктурного проекта в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

1.1) формирование и актуализацию паспорта инфраструктурного проекта, а также представление отчетности о достижении значений показателей инфраструктурного проекта в системе "Электронный бюджет";

(пп. 1.1 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=69086&date=25.02.2025&dst=100006&field=134) Правительства Ульяновской области от 17.04.2023 N 161-П; в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=74811&date=25.02.2025&dst=100015&field=134) Правительства Ульяновской области от 16.05.2024 N 273-П)

2) направление копий настоящего постановления и постановлений, вносящих изменения в него, в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Федеральное казначейство;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=74811&date=25.02.2025&dst=100016&field=134) Правительства Ульяновской области от 16.05.2024 N 273-П)

3) включение мероприятий, предусмотренных детализированным перечнем, в соответствующую государственную программу Ульяновской области в срок до 1 марта 2022 года.

5. Министерству финансов Ульяновской области обеспечить представление Губернатором Ульяновской области отчета о направлении средств инфраструктурного бюджетного кредита на цели, предусмотренные [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477797&date=25.02.2025&dst=100011&field=134) Правил, в Министерство финансов Российской Федерации ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до полного погашения задолженности по инфраструктурному бюджетному кредиту по форме, определяемой Министерством финансов Российской Федерации.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=74811&date=25.02.2025&dst=100017&field=134) Правительства Ульяновской области от 16.05.2024 N 273-П)

5.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области обеспечить:

1) осуществление контроля за исполнением принятых Ульяновской областью обязательств, предусмотренных [абзацами третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477797&date=25.02.2025&dst=100021&field=134) - [пятым пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477797&date=25.02.2025&dst=13&field=134) Правил;

2) утверждение распоряжением Правительства Ульяновской области графика привлечения инфраструктурного бюджетного кредита до даты подписания соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении областному бюджету Ульяновской области бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта.

(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 29.12.2023 [N 771-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=72848&date=25.02.2025&dst=100006&field=134), от 16.05.2024 [N 273-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=74811&date=25.02.2025&dst=100018&field=134))

6. Исполнительным органам Ульяновской области, указанным в детализированном перечне, обеспечивать представление ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области сведений о реализации инфраструктурного проекта, документированных по формам, предусмотренным приложениями N 2.1, 3.1 - 3.3 и 4 - 6 к соглашению о реализации инфраструктурного проекта, заключенному с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 30.11.2022 [N 708-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=66548&date=25.02.2025&dst=100007&field=134), от 17.04.2023 [N 161-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=69086&date=25.02.2025&dst=100008&field=134), от 16.05.2024 [N 273-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=74811&date=25.02.2025&dst=100019&field=134))

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства Ульяновской области

В.Н.РАЗУМКОВ

Утвержден

постановлением

Правительства Ульяновской области

от 28 декабря 2021 г. N 718-П

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ

ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА, ОТОБРАННОГО В СООТВЕТСТВИИ

С [ПОСТАНОВЛЕНИЕМ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477796&date=25.02.2025) ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 14.07.2021 N 1189 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Ульяновской области  от 24.06.2022 [N 349-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=64239&date=25.02.2025&dst=100008&field=134), от 30.11.2022 [N 708-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=66548&date=25.02.2025&dst=100008&field=134), от 17.04.2023 [N 161-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=69086&date=25.02.2025&dst=100009&field=134),  от 12.10.2023 [N 531-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=71553&date=25.02.2025&dst=100005&field=134), от 29.12.2023 [N 771-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=72848&date=25.02.2025&dst=100010&field=134), от 14.11.2024 [N 651-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=77830&date=25.02.2025&dst=100005&field=134)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование МО | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфраструктуры/проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Вид работ/наименование главного распорядителя средств областного бюджета Ульяновской области | Сроки реализации | | Источники финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| дата начала | дата завершения | всего | в том числе: | | | | | | | консолидированный бюджет Ульяновской области | внебюджетные источники |
| ИБК | в том числе по годам: | | | | | |
| в 2021 году | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | МО "город Ульяновск" | Создание мебельного производства | Объекты инфраструктуры ИП, ПТ, ОЭЗ, ТОСЭР, ИНТЦ (строительство производственно-складского здания на территории промышленной зоны "Заволжье", площадь 7500 кв. м;  строительство производственно-складского здания портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования "Чердаклинский район" Ульяновской области, площадь 13000 кв. м;  строительство индустриального парка (IV этап) портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования "Чердаклинский район" Ульяновской области, площадь 18931 кв. м) | Производственно-складские здания на территории ПЗ "Заволжье" Заволжского района города Ульяновска/7500 кв. м | ИИП | Проектирование/Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | 2021 г. | 2022 г. | 14290,28 | - | - | - | - | - | - | - | 14290,28 | - |
| Строительство/Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 2022 г. | 2024 г. | 527598,33 | 527598,33 | - | 355642,47 | 171955,86 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 17.04.2023 [N 161-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=69086&date=25.02.2025&dst=100010&field=134),  от 12.10.2023 [N 531-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=71553&date=25.02.2025&dst=100006&field=134), от 29.12.2023 [N 771-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=72848&date=25.02.2025&dst=100011&field=134)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | МО "Чердаклинский район" | Создание центра производства, ремонта, технического обслуживания, модернизации воздушных судов, авиационной техники, авиационных двигателей |  | Производственное здание портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования "Чердаклинский район" Ульяновской области/11080 кв. м | ИОЭЗ | Проектирование и строительство/Министерство промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области | 2023 г. | 2026 г. | 992535,60 | 992535,60 | - | - | 85411,60 | - | 907124,00 | - | - | - |
| (в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 17.04.2023 [N 161-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=69086&date=25.02.2025&dst=100044&field=134),  от 12.10.2023 [N 531-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=71553&date=25.02.2025&dst=100011&field=134), от 29.12.2023 [N 771-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=72848&date=25.02.2025&dst=100014&field=134), от 14.11.2024 [N 651-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=77830&date=25.02.2025&dst=100006&field=134)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | МО "Чердаклинский район" | 1. Создание производства компонентов из полимерных композиционных материалов.  2. Создание производства композитных материалов |  | ИП (IV этап) ПОЭЗ на территории МО "Чердаклинский район" Ульяновской области/18931 кв. м | ИОЭЗ | Строительство/Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 2022 г. | 2025 г. | 1017763,07 | 1017763,07 | - | 570898,53 | 446864,54 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 17.04.2023 [N 161-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=69086&date=25.02.2025&dst=100062&field=134),  от 12.10.2023 [N 531-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=71553&date=25.02.2025&dst=100014&field=134), от 29.12.2023 [N 771-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=72848&date=25.02.2025&dst=100017&field=134), от 14.11.2024 [N 651-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=77830&date=25.02.2025&dst=100015&field=134)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=64239&date=25.02.2025&dst=100027&field=134) Правительства Ульяновской области от 24.06.2022 N 349-П | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 2552187,28 | 2537897,00 | - | 926541,00 | 704232,00 | - | 907124,00 | - | 14290,28 | - |
| (в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 17.04.2023 [N 161-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=69086&date=25.02.2025&dst=100081&field=134),  от 12.10.2023 [N 531-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=71553&date=25.02.2025&dst=100019&field=134), от 14.11.2024 [N 651-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW076&n=77830&date=25.02.2025&dst=100016&field=134)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Сокращения:

ИБК - инфраструктурный бюджетный кредит;

ИИП - инфраструктура индустриальных (промышленных) парков;

ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр;

ИОЭЗ - инфраструктура особых экономических зон;

ИП - индустриальный (промышленный) парк;

МО - муниципальное образование;

ОЭЗ - особая экономическая зона;

ПОЭЗ - портовая особая экономическая зона;

ПЗ - промышленная зона;

ПТ - промышленный технопарк;

ТОСЭР - территория опережающего социально-экономического развития.